高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目

投标报价汇总表

| 序号 | 项目 | 工程量（亩） | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目——更新改造 | 479.7 |  |  |  |
| 2 | 高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目——防火林带 | 15.5 |  |  |  |
| 3 | 合计 | 495.2 |  |  |  |
| 4 | 总计 |  |  |

| 高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率（%） | 总造价 | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费（直接投资） |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 苗木费 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 肥料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 承建单位利润 |  |  |  |  |
| 3 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 不含税工程造价 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | 工程造价 | <5>+<6> |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

技术经济指标表

| 造林 类型 | 工序 | 技术要求 | 定额单位 | 用工定 额标准 | 难度 系数 | 实际用 工定额 | 肥料 | 人工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 品种 | 单价 （元/公斤） | 工种 | 单价 （元/工日） |
| Ⅰ | 林地清理 | 全面清理 | 工日/100m2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 复合肥 |  | 种植工 |  |
|  | 挖穴整地 | 明穴整地 穴规格50×50×40 | 工日/100穴 | 3.2 | 1.0 | 3.2 | 复合肥 |  |  |  |
|  | 回穴土施基肥 | 穴规格50×50×40 | 工日/100穴 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 磷肥 |  |  |  |
|  | 栽植 | 苗高0.8~1.0m，2斤袋 | 工日/100株 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 抚育 | 除草、松土、培土、 追肥、补植、除萌 | 工日/100株·次 | 1 | 1.0 | 1 |  |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

工程量及用工量统计表

| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 工程量 | 用工量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村委会 | 作业小班 |  | 林地 清理 （m2） | 挖穴 整地 (穴) | 回穴土 施基肥(穴) | 栽植 （株） | 抚育 （株/次） | 合计 （工日） | 林地 清理 | 挖穴 整地 | 回穴土 施基肥 | 栽植 | 抚育 |
| 潭朗 | 作业小班1 | 209.9 | 139934.03 | 18681 | 18681 | 18681 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班2 | 269.8 | 179867.57 | 24012 | 24012 | 24012 | 6 |  |  |  |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

工程材料需要量统计表

| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 材料需要量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苗木（株） | 肥料（t） |
| 经济社 | 作业小班 |  |  | 合计 | 基肥 | 追肥 |
|  |  |  | 荷木 | 藜蒴 | 山杜英 | 火力楠 | 山乌桕 | 铁冬青 | 樟树 | 楠木 | 红锥 | 铁刀木 | 合计 |  | 小计 | 复合肥 | 其他肥料 | 磷肥 | 小计 | 复合肥 |
| 潭朗 | 作业小班1 | 209.9 | 4198 | 0 | 4408 | 0 | 4408 | 0 | 2728 | 2939 | 0 | 0 | 18681 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班2 | 269.8 | 0 | 5396 | 0 | 5666 | 0 | 5666 | 0 | 0 | 3507 | 3777 | 24012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基肥施放复合肥0.5公斤/穴，钙镁磷肥每穴0.3公斤/穴。追肥施放复合肥0.3公斤/穴。 |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--更新改造

直接投资统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 栽植 株数 | 总用 工量 | 直接投资 合计 | 其中 |
| 经济社 | 作业小班 |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 林地清理 | 挖穴整地 | 回土施肥 | 栽植 | 抚育 | 小计 | 苗木 | 肥料 | 施工管理 |
| 潭朗 | 作业小班1 | 209.9 | 18681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班2 | 269.8 | 24012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：人工费=工价×用工量；施工管理费=人工费×1.0%； 苗木按均价2元/株。 |

| 高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 费率（%） | 总造价 | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费（直接投资） |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 苗木费 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 肥料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 承建单位利润 |  |  |  |  |
| 3 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 不含税工程造价 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
| 7 | 工程造价 | <5>+<6> |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

技术经济指标表

| 造林 类型 | 工序 | 技术要求 | 定额单位 | 用工定 额标准 | 难度 系数 | 实际用 工定额 | 肥料 | 人工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 品种 | 单价 （元/公斤） | 工种 | 单价 （元/工日） |
| Ⅰ | 林地清理 | 全面清理 | 工日/100m2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 复合肥 |  | 种植工 |  |
|  | 挖穴整地 | 明穴整地 穴规格50×50×40 | 工日/100穴 | 3.2 | 1.0 | 3.2 | 磷肥 |  |  |  |
|  | 回穴土施基肥 | 穴规格50×50×40 | 工日/100穴 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 栽植 | 苗高0.8~1.0m，2斤袋 | 工日/100株 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |  |  |  |  |
|  | 抚育 | 除草、松土、培土、 追肥、补植、除萌 | 工日/100株·次 | 1 | 1.0 | 1 |  |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

工程量及用工量统计表

| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 工程量 | 用工量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 村委会 | 作业小班 |  | 林地 清理 （m2） | 挖穴 整地 (穴) | 回穴土 施基肥(穴) | 栽植 （株） | 抚育 （株/次） | 合计 （工日） | 林地 清理 | 挖穴 整地 | 回穴土 施基肥 | 栽植 | 抚育 |
| 潭朗 | 作业小班3 | 7 | 4666.69 | 1169 | 1169 | 1169 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班4 | 5.6 | 3733.35 | 935 | 935 | 935 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班5 | 2.9 | 1933.34 | 484 | 484 | 484 | 6 |  |  |  |  |  |  |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

工程材料需要量统计表

| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 材料需要量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苗木（株） | 肥料（t） |
| 经济社 | 作业小班 |  |  | 合计 | 基肥 | 追肥 |
|  |  |  | 荷木（83株/亩） | 台湾相思（84株/亩） | 合计（167株/亩） |  | 小计 | 多元素林木专用肥 | 复合肥 | 磷肥 | 小计 | 复合肥 |
| 潭朗 | 作业小班3 | 7 | 581 | 588 | 1169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班4 | 5.6 | 465 | 470 | 935 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班5 | 2.9 | 241 | 243 | 484 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基肥施放复合肥0.5公斤/穴，钙镁磷肥每穴0.3公斤/穴。追肥施放复合肥0.3公斤/穴。 |

高明区明城镇2021年高质量水源林（水土保持林）建设项目--防火林带

直接投资统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造林 位置 | 造林 面积（亩） | 栽植 株数 | 总用 工量 | 直接投资 合计 | 其中 |
| 经济社 | 作业小班 |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 林地清理 | 挖穴整地 | 回土施肥 | 栽植 | 抚育 | 小计 | 苗木 | 肥料 | 施工管理 |
| 潭朗 | 作业小班3 | 7 | 1169 | 127.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班4 | 5.6 | 935 | 101.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业小班5 | 2.9 | 484 | 52.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：人工费=工价×用工量；施工管理费=人工费×1.0%；苗木按均价2元/株。 |