附件1

征收集体用地流程图

# Text boxes

征收部门

个别未能达成征地补偿安置协议的，报请区人民政府作出征收补偿决定

征地实施单位

拟订征地拆迁补偿安置实施方案、征收集体土地上房屋及其他地上附着物补偿安置方案征求意见稿及听证告知书，报征收部门审核

征收部门

审核征地拆迁补偿安置实施方案、征收集体土地上房屋及其他地上附着物补偿安置方案征求意见稿，征求相关职能部门意见，汇总后报请区政府发布，并在政府门户网站公告

征地实施单位

张贴公告区政府发布的征地拆迁补偿安置实施方案、征收集体土地上房屋及其他地上附着物补偿安置方案征求意见稿，公告期限不少于30日

征收部门
多数认为拟定的补偿安置方案不符合法律、法规规定的，配合区政府，会同相关职能部门、征收实施单位组织召开听证会，听取意见及建议

区人民政府

向个别未能达成征地补偿安置协议的被征收人作出征收补偿决定

征收部门

被征收人对作出的补偿决定不服，也不申请行政复议或提起行政诉讼的，依法申请法院强制执行

征收实施单位

在被征地范围内显著位置张贴公告同时，直接送达当事人。当事人拒绝接收或者无法直接送达的，应当采用EMS邮寄或者留置送达当事人

区人民政府

市政府批复后，区人民政府在门户网站发布土地征收公告，并组织实施。委托征收实施单位张贴公告

征收部门

根据法律法规规定和听证会情况修改征地拆迁补偿安置实施方案，形成送审稿，报请区政府审核发布

征收部门

落实有关费用，并出具预存证明

征收实施单位

收集信息登记，与被征收人办理补偿登记

征收部门

统筹、协调、指导征地实施单位与被征收人签订补偿安置协议

征收实施单位

张贴征地拆迁补偿安置实施方案

公告期限不少于7日

被征地农村集体经济组织

无提出书面听证申请或明确放弃听证

被征地农村集体经济组织

书面提出听证申请

自然资源分局

按照建设用地审查报批管理相关规定，逐级上报至有批准权的人民政府审批

征收实施单位

按约定足额拨付征地补偿安置补偿款

征收实施单位

按规定组织用地报批材料报自然资源分局审核。个别难以达成协议的，在申请征地时如实说明

征地实施单位

公告调查确认结果
公告期限不少于15日

征地实施单位

开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估工作

征地实施单位

张贴征地预公告，对征地范围进行地面现状证据保全

区人民政府

发布征地预公告，告知有关部门暂停办理有关事项

征收部门会同征地实施单位

参与项目规划选址、前期摸底调查、编制概算、概算核查和社会稳定风险评估等前期工作